[image: image1.png]



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ  2564
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

http://www.thonglumjeak.go.th

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 - 7538 – 6217

[image: image2.emf]
คำนำ



ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น


         องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561   ซึ่งโครงการพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564 ทุกโครงการผ่านการประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล ภายใต้กฎหมายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ และข้อ 27 แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 หมวด 5 


นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   



แผนการดำเนินงาน   ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561  นั้น  หมายถึง แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564  ซึ่งได้ดำเนินการตามวิธีการ  ขั้นตอน  โดยรวบรวมแผนงาน  โครงการที่ได้ดำเนินการจริงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  ทั้งจากงานกิจกรรม  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียกดำเนินการเอง  ขอสนับสนุนหน่วยงานหรือ ส่วนราชการอื่นดำเนินการ  ตลอดจนรวบรวมแผนงาน กิจกรรมที่ส่วนราชการอื่น เข้าดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำเสนอแผนงาน  โครงการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติและการรายงานงานติดตามผลโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยิ่งขึ้น






                   องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
1. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อการแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ซึ่งจะทำให้แนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี  ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ  การทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน / โครงการ  ในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
2. แนวทางในการทำแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินการจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
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ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


แผนดำเนินการเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  และการประเมินผล   ดังนี้
 1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
 2. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
 3. เพื่อควบคุมการดำเนินให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
 5. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณนั้น
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

อำเภอเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

	-  แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	5
	5.88
	95,000.00
	0.53
	สำนักปลัด

	รวม
	5
	5.88
	95,000.00
	0.53
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

	- แผนงานการพาณิชย์  
	11
	12.94
	2,359,000
	13.32
	กองช่าง

	     - แผนงานเคหะและชุมชน 
	4
	4.71
	58,200
	0.33
	กองช่าง

	รวม
	15
	17.65
	2,941,700
	16.62
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

	    - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	11
	12.94
	365,000
	2.06
	สำนักปลัด

	         - แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน
	3
	3.53
	35,000
	0.20
	สำนักปลัด

	         - แผนงานการศึกษา
	10
	11.76
	3,066,200
	17.32
	สำนักปลัด

	         - แผนงานสาธารณสุข
	10
	11.76
	716,000
	4.04
	สำนักปลัด

	         - แผนงานงบกลาง
	6
	7.05
	9,432,600
	53.28
	สำนักปลัด

	รวม
	40
	47.06
	13,634,800
	77.02
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

	      - แผนงานบริหารทั่วไป(แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ  พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ)

	16
	18.82
	591,800

	3.34
	สำนักปลัด

	           - แผนงานรักษาความสงบภายใน

	5
	5.88
	300,000
	1.70
	สำนักปลัด

	รวม
	21
	24.70
	891,800.-
	5.04
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	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัดการ   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	     - แผนงานบริหารทั่วไป
	3
	3.53
	40,000
	0.23
	สำนักปลัด


	     - แผนงานเคหะและชุมชน 


	1
	1.18
	100,000
	0.56
	สำนักปลัด


	รวม
	4
	4.71
	140,000
	0.79
	

	รวมทั้งสิ้น
	85
	100
	17,703,300
	100
	


บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 9 -
แผนการดำเนินงานประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
- 10 –
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช





1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน



1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและเสริมสร้างให้ประชาชนมีอาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการที่จะประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตนเอง

          โดยมิต้องพึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	50,000.-
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564หน้า 102(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 95)

	พื้นที่ ตำบลท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช




1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน



1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนในร่วมคิด ร่วมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการจัดทำประชาคม   
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ,ตำบล  ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ,  
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และส่งเสริมสนับสนุน  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นค่าอาหาร,  ค่าเอกสาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
	15,000.-
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 102 (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 278)

	ทุกหมู่บ้าน
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช



1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน



1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนในร่วมคิด ร่วมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนชุมชน  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน  การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นค่าอาหาร,  ค่าเอกสาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
	5,000.-
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 103 (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า278)

	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 13 –
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช




1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน



1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและจัดกิจกรรมด้านยาเสพติด  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเข้าร่วมตามโครงการจ่างๆเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร,  ค่าเอกสาร, ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  ฯลฯ
	20,000.-
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 103 (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 237)

	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช




1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน



1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนในร่วมคิด ร่วมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรณรงค์ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นฯลฯ เป็นต้น
	5,000.-
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 104                           (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 266)

	ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช


2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค   สาธารณูปการ

2.1 แผนงานการพาณิชย์ (แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค)
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินในกิจการประปา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในกิจการประปา

	60,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 108 

	ทุกหมู่บ้านพื้นที่ตำบล     ท้องลำเจียก
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าไฟฟ้า
	เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับ กิจการประปาในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
	880,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 108   
	ทุกหมู่บ้าน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 16 -


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช



2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค   สาธารณูปการ


2.1 แผนงานการพาณิชย์ (แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค)
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการจ่ายประปา
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการจ่ายน้ำประปา เช่น ท่อน้ำ มาตรวัดน้ำ เทปพันเกลียว กาวประสานท่อ วาล์ว สารส้ม คลอรีน และอื่นๆ
	200,000.-
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 108
	ทุกหมู่บ้าน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.
	เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
	400,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 108  
	ทุกหมู่บ้าน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 17 –
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช



2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค   สาธารณูปการ


2.1 แผนงานการพาณิชย์ (แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค)
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (บ้านบางคู)
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (บ้านบางคู) จากบ้านนายสนอง – ฟาร์มปลาณัชชา ระยะทาง 1,280 เมตร ตามแบบแปลน อบต.ท้องลำเจียก 
	95,600.-
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 109  (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 216)
	หมู่ที่ 9
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการขยายท่อส่งน้ำบาดาลพร้อมขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาแบบบาดาล
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนส่งน้ำบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 4 จากบ้านนายทวี -  ถังผลิตน้ำประปา  ระยะทาง 600 เมตร ตามแปลนอบต.ท้องลำเจียก
	109,400.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 108(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 215)  
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 18 –
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช



2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค   สาธารณูปการ


2.1 แผนงานการพาณิชย์ (แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค)
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 8
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 8 (บ้านบางเหลง) จำนวน 1 ถัง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ฯลฯ ตามแปลน อบต.ท้องลำเจียก 
	137,600.-
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 109  (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 216)
	หมูที่ 8 
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อม/เปลี่ยนระบบท่อเมนจ่ายประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลท้องลำเจียกทั้ง 10 หมู่บ้านหมู่ที่ 6
	- เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุง/ซ่อม/เปลี่ยนระบบท่อเมนจ่ายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จากบ้านนางวัฒนา – บ้านนางจินดา ระยะทาง 1,030 เมตร ตามแปลน อบต.ท้องลำเจียก
	95,400.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 110(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 212)  
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 19 –
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช



2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค   สาธารณูปการ


2.1 แผนงานการพาณิชย์ (แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค)
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อม/เปลี่ยนระบบท่อเมนจ่ายประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลท้องลำเจียกทั้ง 10 หมู่บ้านหมู่ที่ 1 จากบ้านนางพร้อม – โรงพยาบาลเชียรใหญ่ หมู่ที่ 1
	- เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุง/ซ่อม/เปลี่ยนระบบท่อเมนจ่ายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จากบ้านนางพร้อม – โรงพยาบาลเชียรใหญ่ หมู่ที่ 1 ระยะทาง 540 เมตร ตามแปลน อบต.ท้องลำเจียกกำหนด
	102,300.-
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 110  (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 212)
	หมู่ที่ 1 
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อม/เปลี่ยนระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท้องลำเจียกทั้ง 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากคอสะพานบางเพชร – บ้านผู้ใหญ่จเร เอียดขนาน
	- เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุง/ซ่อม/เปลี่ยนระบบท่อเมนจ่ายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากบ้านจากคอสะพานบางเพชร – บ้านผู้ใหญ่จเร เอียดขนานระยะทาง 1,720 เมตร ตามแปลน อบต.ท้องลำเจียก
	187,400.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 110(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 212)  
	หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 20- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช



2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค   สาธารณูปการ


2.1 แผนงานการพาณิชย์ (แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค)
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อม/เปลี่ยนระบบท่อเมนจ่ายประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลท้องลำเจียกทั้ง 10 หมู่บ้านหมู่ที่ 3 จากถนนบ่อล้อ/เชียรใหญ่ – บ้านนายสุนทร – บ้านนางสาวกฤษณา 
	- เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุง/ซ่อม/เปลี่ยนระบบท่อเมนจ่ายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จากถนนบ่อล้อ/เชียรใหญ่ – บ้านนายสุนทร – บ้านนางสาวกฤษณา ระยะทาง 1,000 เมตรตามแปลน อบต.ท้องลำเจียก
	92,000.-
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 111  (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 212)
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 21 –
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค   สาธารณูปการ


2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ขยายเส้นทางคมนาคมให้เชื่อมต่อทั้งหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง)
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 สายคอสะพานคลองขวาง
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายคอสะพานคลองขวาง จากคอสะพานบ้านท่าวา หมู่ที่ 10 ระยะทาง 550 เมตร กว้าง 4 เมตร โดยลงหินคลุกจำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 195 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย และดำเนินการกรุยทางถางป่า จำนวน 2,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ท้องลำเจียก
	100,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 100 (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 158)
	หมู่ที่ 10
	กองช่าง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค   สาธารณูปการ


2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ขยายเส้นทางคมนาคมให้เชื่อมต่อทั้งหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง)
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายนิยม – ถังประปา หมู่ที่ 7 

	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายจากสามแยกบ้านนายนิยม – ถังประปา หมู่ที่ 7 ระยะทาง 305 เมตร กว้าง 4 เมตร โดยลงหินคลุกจำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 168 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย ตามแบบแปลน อบต.ท้องลำเจียก

	82,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 100 (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 140) 
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช


2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค   สาธารณูปการ


2.1 แผนงานเคหะและชุมชน แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ขยายเส้นทางคมนาคมให้เชื่อมต่อทั้งหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ถมหลุมบ่อที่ชำรุด ฯลฯ ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
	300,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 101
	ต.ท้องลำเจียก
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการถางถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่ตำบลท้องลำเจียกทุกเส้นทาง
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทุกเส้นทาง โดยการแผ้วถางตัดหญ้า วัชพืช กิ่งไม้ ต้นไม้ ขุดตอ และอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
	100,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 97
	ต.ท้องลำเจียก
	กองช่าง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช


3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม





3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา  และออกกำลังกายทุกประเภท
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตามโครงการต่างๆ       

	โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าชุดนักกีฬา ค่าอุปกรณ์การฝึกซ้อม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
1. โครงการแข่งขันกีฬาท้องที่ ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเชียรใหญ่ ประจำปี 2564 (แผนพัฒนา หน้า 237)
2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา อำเภอเชียรใหญ่ ประจำปี 2564 (แผนพัฒนา หน้า 238)

	70,000.-
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 105
	ณ
สนามการแข่งขัน
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม





3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา  และออกกำลังกายทุกประเภท
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือเพรียว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือเพรียว  โดยจ่ายเป็น  ค่าชุดนักกีฬา  ค่าอุปกรณ์การฝึกซ้อม  ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ   
	70,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 106(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 250
	ท่าน้ำ อำเภอเชียรใหญ่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เช่นประเพณีเข้าพรรษา วันสารทไทย ประเพณีชักพระ
	10,000.-
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 106(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 250
	ณ สถานที่จัดงาน
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช



3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม





3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืน                                                               



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี ประจำปี 2564
	โครงการจัดงานพระราชพิธี ประจำปี 2564
	15,000ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 107 (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 250)
	จ่ายให้แก่
ที่ทำการ
ปกครองอำเภอเชียรใหญ่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	อุดหนุนโครงการจัดงานงานราชพิธี  รัฐพิธี  และงานวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2564 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานงานราชพิธี  รัฐพิธี  และงานวันสำคัญของชาติ      
	10,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 107 (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 252)
	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่
	สำนักปลัด
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม





3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืน
	


ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	อุดหนุนโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2564 
	อุดหนุนโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ   
	30,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 107 (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 252) 
	จ่ายให้แก่
ที่ทำการ
ปกครองอำเภอเชียรใหญ่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  นานาชาติที่เมืองนคร  ประจำปี 2564
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ      
	5,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 107 (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 253)  
	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม





3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืน
	


ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.
	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีลากพระ ประจำปีงบประมาณ 2564
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีลากพระ
	25,000.-
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 107 (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 251)  
	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมประจำตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมประจำตำบล ในการปรับปรุง  ซ่อมแซม  เรือพระ  ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก จำนวน 3 วัด   ( โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระ ประจำปีงบประมาณ 2564 ) 
	30,000ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 107 (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 253)  
	1.วัด
เทพนิมิต
2. วัด
ดอนรักษา
3. วัดสำโรงงาม

	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม





3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ 

คงอยู่ ยั่งยืน



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.
	โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ  ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก เช่น ค่าเต็นท์ โต๊ะ-เก้าอี้ ค่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าของขวัญสำหรับผู้สูงอายุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานทีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
	80,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564หน้า 103(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 248)
	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	อุดหนุนโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ในฐานะเจ้าภาพจัดโครงการวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2564
	20,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564หน้า 76(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 250)
	ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่/อบต.ท่าขนาน
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช


3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม






3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียรใหญ่ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
	15,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564หน้า 76(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 250)
	ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช


3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม






3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ .ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการต่างๆซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯ
	10,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564หน้า 104 (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 248)
	สถานที่ดำเนินการ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและและครอบครัว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว  เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ

	10,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 105(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 263)
	สถานที่จัดกิจกรรม
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม






3.2 แผนงานการศึกษา แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นที่ 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการกิจกรรม  วันเด็กแห่งชาติ  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกิจกรรมวันเด็ก   
แห่งชาติ  ประจำปี  2564  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น  
	30,000.- ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 85(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 245)
	ร.ร.บ้านปากเชียร
ร.ร. วัดดอนรักษา
ร.ร.บ้านยางกาญจน์
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคน 430 บาท/ปี
	12,900.-ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 86
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม






3.2 แผนงานการศึกษา แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นที่

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  


	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ  300  บาท/ปี  
	7,200.-ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 86
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
(สำนักปลัด)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- ค่าจัดการเรียนการสอน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
	40,800.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 86 
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
(สำนักปลัด)
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช


3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม





3.2 แผนงานการศึกษา แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นที่
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- ค่าหนังสือเรียน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท้องลำเจียก อัตราคนละ 200บาท/ปี
	4,800.-
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 86
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
(สำนักปลัด)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตราคนละ 200บาท/ปี
	4,800.-
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 87
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
(สำนักปลัด)
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช


3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม






3.2 แผนงานการศึกษา แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นที่
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  245 วัน  อัตราคนละ  20  บาท/วัน  จำนวน  24  คน       
	117,600.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 87 
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ค่าอาหารเสริม(นม )  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  260  วัน   จำนวน  30  คน อัตราคนละ  7.37  บาท
	57,486.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 88
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม






3.2 แผนงานการศึกษา แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นที่
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
	ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียน  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)    สำหรับเด็กเล็ก  - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สังกัด (สพฐ) ในตำบล
- โรงเรียนบ้านปากเชียร  
 
- โรงเรียนวัดดอนรักษา 
- โรงเรียนบ้านยางกาญจน์  
 อัตราคนละ  7.37  บาทจำนวน 260  วัน      
	900,614.- ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 88
	โรงเรียนในพื้นที่จำนวน
3

โรงเรียน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน    
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล – นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด  สพฐ.ใน ต.ท้องลำเจียก      
อัตราคนละ  20บาท / คน / วัน / 200 วัน   
	1,890,000 ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 91  
	- ร.ร.บ้านปากเชียร  
 
- ร.ร. วัดดอนรักษา 
- ร.ร.บ้านยางกาญจน์  

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 - 37-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม





 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมสาธารณสุข  พัฒนาคุณภาพชีวิต
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าจ้างเหมาบริการในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจ้างเหมาบริการในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัขและแมว)ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยสำรวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคมและครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 810.5/1042 ลว .10 เมษายน 2561
	6,000.- ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 92(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 262)
	เขตพื้นที่ตำบลท้องลำเจียก หมู่ที่ 1 - 10
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 38 -
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม





 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมสาธารณสุข  พัฒนาคุณภาพชีวิต
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์กำจัดยุงซึ่งเป็นพาหนะนำโรค การให้ความรู้แก่ประชาชน การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย การจัดซื้อทรายอะเบท สารเคมีกำจัดยุง ฯลฯ
	20,000.- ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 93(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 260)
	เขตพื้นที่ตำบลท้องลำเจียก หมู่ที่ 1 - 10
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 39 -
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม






3.3 แผนงานสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมสาธารณสุข  พัฒนาคุณภาพชีวิต
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค 19 )และโรคติดต่อที่จะอุบัติขึ้นใหม่
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันละระงับโรคติดต่อและโรคติดต่อที่จะอุบัติใหม่ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน ค่าป้ายรณรงค์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เป็นต้น
	20,000.- ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 93(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 256)
	เขตพื้นที่ตำบลท้องลำเจียก หมูที่  1 - 10
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



- 40 -
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม






3.3 แผนงานสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมสาธารณสุข  พัฒนาคุณภาพชีวิต
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าจัดจ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลว .10 เมษายน 2561
	20,000.- ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 93(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 256)
	เขตพื้นที่ตำบลท้องลำเจียก หมูที่   1 - 10
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม






3.3 แผนงานสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมสาธารณสุข  พัฒนาคุณภาพชีวิต
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เคมีภัณฑ์กำจัดยุง  วัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย รวมถึง  อุปกรณ์ทางการแพทย์   ฯลฯ
	20,000.- ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 94(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 256)
	เขตพื้นที่ตำบลท้องลำเจียก หมูที่      1 - 10
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม






3.3 แผนงานสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมสาธารณสุข  พัฒนาคุณภาพชีวิต
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	เพื่ออุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน/ชุมชนละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงินหมู่บ้าน/ชุมชนละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ของอปท. พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลว. 15 มกราคม 2561
	200,000.- ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 94(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 261)
	ทุกหมู่บ้าน
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม






3.3 แผนงานสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมสาธารณสุข  พัฒนาคุณภาพชีวิต
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลว 17 ก.ย.2553
	400,000ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 95(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 261
	เขตพื้นที่ตำบลท้องลำเจียก หมู่ที่  1 – 10 และพื้นที่ใกล้เคียง 
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการรณรงค์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรณรงค์ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
	15,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 95(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 261
	เขตพื้นที่ตำบลท้องลำเจียก หมูที่      1 - 10
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม






3.3 แผนงานสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมสาธารณสุข  พัฒนาคุณภาพชีวิต
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
	โครงการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ได้แก่ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
	10,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 96(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 2257
	สถานที่จัดฝึกอบรม
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม






3.3 แผนงานสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมสาธารณสุข  พัฒนาคุณภาพชีวิต
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฯ กิจกรรมการรณรงค์ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ได้แก่ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ
	5,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 95(แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 257
	สถานที่จัดฝึกอบรม
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช


3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม






3.5 แผนงานงบกลาง แนวทางการพัฒนา   พัฒนาคุณภาพชีวิต
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและประมาณการจำนวนเบี้ยยังชีพและจำนวนผู้สูงอายุที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต  
	6,977,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 112  

	กรมบัญชี กลาง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ

	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ และประมาณการจำนวนผู้พิการที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

	2,073,600. 
ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 112
	กรมบัญชี กลาง
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม






3.5 แผนงานงบกลาง แนวทางการพัฒนา   พัฒนาคุณภาพชีวิต
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  


	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน คนๆละ 500 บาท และประมาณการจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
	72,000.-

ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 112
	โอนเงินผ่านธนาคาร – ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กยากไร้ หรือด้อยโอกาสหรือขาดที่พึ่งที่ขาดแคลนในการดำเนินชีวิต สำหรับเด็กที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท้องลำเจียก ทุนละ 500 บาท จำนวน 66 ทุน
	33,000.-

ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 111
	ร.ร.ในเขตตำบลท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม




3.5 แผนงานงบกลาง แนวทางการพัฒนา   พัฒนาคุณภาพชีวิต
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ  ตำบลท้องลำเจียก
	เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ  ตำบลท้องลำเจียกตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	77,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 114

	ทุกหมู่บ้าน
ในเขตตำบลท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม




3.5 แผนงานงบกลาง แนวทางการพัฒนา   พัฒนาคุณภาพชีวิต
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	เงินสำรองจ่าย
	เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี  สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ฯลฯ 
	200,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 113                        

	ทุกหมู่บ้านในตำบลท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน






4.1 แผนงานบริหารทั่วไป แนวทางการพัฒนา    เพิ่มประสิทธิภาพ  พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเวปไซด์
	  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเวปไซด์   http://www.thonglum

jeak.go.th   และอื่นๆ
	10,000.- ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 65                        
	ที่ทำการ  อบต.ท้องลำเจียก  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
	58,000ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 65                       
	อบต.ท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน






4.1 แผนงานบริหารทั่วไป แนวทางการพัฒนา    เพิ่มประสิทธิภาพ  พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  1 ปีงบประมาณ/12 เดือนๆละ 2,400 บาท 
	28,800ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 65                     
	อบต.ท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่าง ๆ ฯลฯ
	20,000ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 65  
	ศาลจังหวัด
ปากพนัง
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน






4.1 แผนงานบริหารทั่วไป แนวทางการพัฒนา    เพิ่มประสิทธิภาพ  พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลในโอกาส ต่างๆ เช่น การต้อนรับส่วนราชการ หรือ ผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ
	20,000 ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 66 
	  อบต.ท้องลำเจียก  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ  เช่น  วันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
	40,000 ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 66                          
	ที่ทำการ  อบต.ท้องลำเจียก  
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน




4.1 แผนงานบริหารทั่วไป แนวทางการพัฒนา    เพิ่มประสิทธิภาพ  พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ   
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และค่าพวงมาลา   
	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่อดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสต่างๆ 
	5,000 ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 66 
	อำเภอ
เชียรใหญ่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าจัดเตรียมการเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ
	300,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 66     


	พื้นที่ ต.ท้องลำเจียก หมู่ที่ 1 - 10
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน






4.1 แผนงานบริหารทั่วไป แนวทางการพัฒนา    เพิ่มประสิทธิภาพ  พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ 

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
	ค่าธรรมเนียม  ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัด  ค่าหลักเขตที่ดิน  ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่  ค่าพาหนะและค่าจ้างคนงาน  และอื่น ๆ  
	20,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 66                             
	ตำบลท้องลำเจียก    
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.และพนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร และเอกสารสำหรับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
	20,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า67                        
	สถานที่อบรม
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน






4.1 แผนงานบริหารทั่วไป แนวทางการพัฒนา    เพิ่มประสิทธิภาพ  พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ  
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11.
	โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรม ฯลฯ
	10,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 68 แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 279                                             
	อบต.ท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน






4.1 แผนงานบริหารทั่วไป แนวทางการพัฒนา    เพิ่มประสิทธิภาพ  พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12.
	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
	10,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 68 แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 279                      
	อบต.ท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
	10,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564หน้า 69   แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 279                                           
	สถานที่อบรม
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน






4.1 แผนงานบริหารทั่วไป แนวทางการพัฒนา    เพิ่มประสิทธิภาพ  พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	14.
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและสาระน่ารู้ตาม พรบ.ข้อมูล ข่าวสาร ให้แก่ประชาชน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ได้แก่ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
	10,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564หน้า 69   แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 279                                           
	
	สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน






4.1 แผนงานบริหารทั่วไป แนวทางการพัฒนา    เพิ่มประสิทธิภาพ  พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ





	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15.
	ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษี

	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี
	20,000.- ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า78
	ตำบลท้องลำเจียก    
	กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้ในการจัดทำผังเมืองรวม งานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นตามมาตรฐานการวางผังเมือง และองค์ความรู้ในการวางผังเมืองและด้านช่างเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถร่วมมือกับชุมชนในการวางและการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	10,000.- ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า98
	สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 60 -
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน






4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน แนวทางการพัฒนา    เพิ่มประสิทธิภาพ  พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการตั้งจุดบริการและรักษาความปลอดภัย
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 
	15,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 82                            
	จุดบริการ ตำรวจชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านท้องลาน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   อปพร.
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม(ทบทวน) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท้องลำเจียก โดยเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ
	25,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 82
	สถานที่ฝึกอบรม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 61 –
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน






4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน แนวทางการพัฒนา    เพิ่มประสิทธิภาพ  พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ




	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ พัสดุ วัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย อัคคีภัย ตามหลักเกณฑ์ ซึ่งมีผลเสียหายแก่ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงค่าซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อบรรเทาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
	60,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 83
	พื้นที่ประสบภัยภายในตำบลท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียกมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานตามหนังสือมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว795 ลว 17 พ.ย.2552 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุ เครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
	50,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 83
	สถานที่ตามคำสั่งปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 62 –
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน






4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน แนวทางการพัฒนา    เพิ่มประสิทธิภาพ  พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ




	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ประจำปี 2564 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ และอื่นๆ
	150,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 84
	ณ สถานที่จัดฝึก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 63 –
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช



5.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


5.1 แผนงานบริหารทั่วไป  แนวทางการพัฒนาการฟื้นฟู  อนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อม 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลว.31 พฤษภาคม 2559 
	10,000ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 67 
	พื้นที่ตำบลท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
	10,000ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 68
	พื้นที่ตำบลท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 64 –
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช



5.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


5.1 แผนงานบริหารทั่วไป  แนวทางการพัฒนาการฟื้นฟู  อนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการป้องกันและสนับสนุนปัญหาไฟป่าและหมอกควันควบคุมไฟป่า
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน และค่าจัดเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควันโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0891.5/ว 2360 ลว 2 พฤศจิกายน 2558

	20,000ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า84
	พื้นที่ตำบลท้องลำเจียก
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 65 –
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช


5.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


5.1 แผนงานเคหะและชุมชน  แนวทางการพัฒนาการฟื้นฟู  อนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บจากครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท้องลำเจียก
	100,000ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 101

	ทุกหมู่บ้าน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 66-
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน


1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดครุฑภัณฑ์
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์มัลติฟังชั่นอิงค์เจ็ท Epson EcoTank L3150 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์มัลติฟังชั่นอิงค์เจ็ท Epson EcoTank L3150 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,690 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- แท็งค์หมึกติดตั้งภายในตัวเครื่อง มาพร้อมกับช่องเติมหมึกแบบเฉพาะสี ทำให้หมดปัญหาหมึกพิมพ์หกและการเติมหมึกผิดช่อง 
- มัลติฟังก์ชั่น 3 in 1(Print,copy,scan,wifi )
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5,760x1,440 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) สีไม่น้อยกว่า 5 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการ copy ขาวดำ 10 หน้าต่อนาที (ppm ) สีไม่น้อยกว่า 5 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกวา 100 แผ่น ขนาดกระดาษ 80แกรม
- รองรับ wifi การสั่งพิมพ์แบบไร้สายผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
- ขนาดสินค้า(กว้างxยาวxสูง) : 37.5x34.5x17.79 ซม.
- มีน้ำหนัก 3.9 กก.
-ใช้หมึก TOOV 100-400
	4,690.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 90  
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 68-
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน


1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดครุฑภัณฑ์
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,600 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ที่นั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ำบุด้วยหนังเทียม
2. มีที่ท้าวแขน
3. เก้าอี้สามารถปรับระดับขึ้น – ลงได้
4. ขนาดไม่น้อยกว่า 59x68x95 ซม.
	5,200.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 71  
	สำนักปลัด  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 69-
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน


1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดครุฑภัณฑ์
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง สำหรับเก็บคู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ใบ
	เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจำ พร้อมฐานรอง สำหรับเก็บคู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ใบ ลักษณะทั่วไป: มีขนาดกว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 118x40x87 ซม. ทำจากวัสดุเหล็กพับขึ้นรูป พ่นสี เป็นตู้มีบานประตูกระจกใสกรอบเหล็ก 2 บานประตู เลื่อนไปมาได้ภายในแบ่งเป็นชั้น 3 ชั้น มีแผ่นชั้น 2 แผ่น บานประตูมีมือจับและกุญแจล๊อค มีฐานรองตู้เหล็ก พร้อมประกันคุณภาพ 1 ปี
	5,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 72  
	สำนักปลัด  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 70 -
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน


1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดครุฑภัณฑ์
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
	เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 ใบ ลักษณะทั่วไป : มีขนาดกว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 90x45x180 ซม. ทำจากวัสดุเหล็กแผ่นขึ้นรูปพ่นสี เป็นตู้เหล็กแบบประตูบานเลื่อนกระจำ 2 บานประตู ภายในตู้มีแผ่นชั้น 3 แผ่น ปรับระดับได้ บานประตูมีมือจับและกุญแจล๊อค พร้อมรับประกัน คุณภาพ 1 ปี
	5,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 72  
	สำนักปลัด  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 71 -
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน


1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดครุฑภัณฑ์
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ใบ
	เพื่อจัดซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ใบ
ลักษณะทั่วไป : เป็นตู้เหล็กอบสีบานเปิด แบบ 2 บาน มีมือจับ ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) คุณลักษณะเฉพาะ : ตู้ทำด้วยวัสดุเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร มีขนาดกว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 90x45x180 ซม. มีบานประตูเปิดปิด เป็นบานทึบ จำนวน 2 บาน ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พร้อมมือจับกุญแจล๊อค ชนิดฝังติดกับบานประตู ชั้นวางเอกสารหรือหนังสือไม่น้อยกว่า 3 ชั้น ทำด้วยเหล็กพ่นอบสี สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ
	5,500.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 73  
	สำนักปลัด  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 72 -
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน


1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดครุฑภัณฑ์
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
	เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตัวๆละ 4,000 บาทลักษณะดังนี้ : 
1. ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต
2. ขนาดไม่น้อยกว่า       W 1,490xD406xH878 มม. ทำจากวัสดุเหล็กแผ่นขึ้นรูปพ่นสี เป็นตู้เหล็กแบบประตูบานเลื่อนกระจำ 2 บานประตู ภายในตู้มีแผ่นชั้น 3 แผ่น ปรับระดับได้ บานประตูมีมือจับและกุญแจล๊อค พร้อมรับประกัน คุณภาพ 1 ปี
	8,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 73  
	สำนักปลัด  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 73 –
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน


1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดครุฑภัณฑ์
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตัว มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. ตู้บานเลื่อนทึบ 5 ฟุต
2. ขนาดไม่น้อยกว่า W 1,490xD406xH878 มม.
	3,800.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 73  
	สำนักปลัด  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	เครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงหรือแมลงต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง
	เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก กำจัดยุงลายหรือแมลงต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะเฉพาะ
- ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยา ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/ชั่วโมง ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6.00 ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
	59,000.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 74  
	สำนักปลัด  
	สำนักปลัด
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน


1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดครุฑภัณฑ์
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Multifunction) พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnkTank Printen)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Mrltfunction) พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,ScannerและFax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( lnk Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที่(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษA4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสารสูงสุดไม่น้อยกว่า ขนาด A4 (ขาวดำ – สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า1,200x600 หรือ 600
x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ( Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network lnterface) แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (EEE 802.110b,gn) ได้
- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4 ,Leter,Legal และ Custon
	7,500.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 75  
	สำนักปลัด  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ประกอบด้วยลิ้นชักด้านขวา 3 ลิ้นชัก ด้านซ้าย 3 ลิ้นชัก กลาง 1 ลิ้นชัก
2. มีกุญแจล๊อค
ขนาดไม่น้อยกว่า W1534XD773XH750 มม.
	6,350.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 74  
	สำนักปลัด  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 76 -
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน


1.1  แผนงานบริหารงานคลัง
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดครุฑภัณฑ์
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11.
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 

	1. โต๊ะทำงานเหล็ก 2 ตัว ราคาตัวละ 6,350 บาท
คุณลักษณะ
- ทำจากเหล็ก   แผ่นพับขึ้นรูป พ่นสี ขนาดไม่น้อยกว่า 150x70x75 ซม.(กว้างxลึกxสูง)
2. เก้าอี้ทำงาน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,600 บาท 
คุณลักษณะ
- โครงขา 5 แฉก ทำด้วยโลหะ มีล้อหมุนได้รอบตัว
- ขนาดไม่น้อยกว่า50x60x75 ซม.(กว้างxลึกxสูง)
- ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดำ
- วัสดุด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับที่นั่งและพนักพิง
- พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง
- ที่นั่งหมุนได้รอบตัว
- มีที่ท้าวแขน
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่เป็นรายการที่กำหนดราคาไว้ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์


	17,900.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 80  
	สำนักปลัด  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 78-
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน


1.1  แผนงานบริหารงานคลัง

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/ กิจกรรม
	รายละเอียดครุฑภัณฑ์
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12.
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1( 28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

-- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที(ppm) 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11 b,g,n)ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Legal และ Custom(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2563
	8,900.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 81 
	สำนักปลัด  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	จัดซื้อเครื่องสำรองสำรองไฟฟ้า
	- เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 1 KVA
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 watts)

-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
	5,800.-ปรากฏในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 81 
	สำนักปลัด  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















ลงชื่อ................................................ผู้ให้ความเห็นชอบ















   (นายวุฒิชัย   อรชร)













            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
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ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน


(ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี)





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





อปท.








รวบรวมโครงการ / กิจกรรม





หน่วยงานอื่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





คณะกรรมการ


พัฒนาท้องถิ่น





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน


ต่อผู้บริหารท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่น


ให้ความเห็นชอบ





ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน


(ปิดประกาศ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ ไม่น้อยกว่า 30 วัน)
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