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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552
*******************************************
                         ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   มาตรา 287  วรรค 3   บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
                        ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์          ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5)     องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย      และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก 
     “ชุมชนเข้มแข็ง  
   มีแหล่งน้ำเพียงพอ
อบต.เป็นเมืองน่าอยู่  
                       เชิดชูคุณธรรม
        มีความรู้ทันสมัย”
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก 
    - พันธกิจหลักที่ 1 พัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้
    - พันธกิจหลักที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการ ขยายตัวด้านการเกษตรในอนาคตและมีน้ำสะอาดสำหรับ อุปโภคและบริโภค

    - พันธกิจหลักที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานการ กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
    - พันธกิจหลักที่ 4 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
    - พันธกิจหลักที่ 5 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียกได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
    1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างให้ประชาชนมีอาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการที่จะประกอบอาชีพ และ
            สร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยมิต้องพึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ
    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุม
        1. การขยายเส้นทางคมนาคมให้เชื่อมต่อกันทั่วทั้งหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง ตลอดจนถึงเส้นทาง
             คมนาคมสายหลักเพื่อความสะดวกในการขนส่งผลิตภัณฑ์ในชุมชนออกสู่เมือง
        2. การแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ถนนทรุดตัว
        3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้เพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค
        4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทุกสายภายในตำบลและขยายเขตไฟฟ้า
    3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
        1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันและออกกำลังกายทุกประเภท
        2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        3. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการเข้ามามีบทบาทและมี
            ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนพร้อมทั้งจัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือและสงเคราะห์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้
            พิการและผู้ป่วยเอดส์
        4. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืน
        5. ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดตั้งกลุ่มออกกำลังกาย
            และดูแลสุขภาพ
        6. รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
        7. ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

    4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
        1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรม และพัฒนาประสิทธิภาพ                 
             ของตนเอง
        2. จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
        3. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงาน ให้มีศักยภาพ วิสัยทัศน์
             กว้างไกล
        4. การรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในระบบประชาธิปไตยและ
            การป้องกันความมั่นคง
        5. การเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชน
        
    5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        1. การฟื้นฟู อนุรักษ์ ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม
ง. การวางแผนงบประมาณ
                      องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี 
(พ.ศ. 2552-2554) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
                       องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) เมื่อวันที่  18   มิถุนายน  2552   โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) รวม 448 โครงการ งบประมาณ 145,367,833 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

	ยุทธศาสตร์
	2552
	2553
	2554

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
	4
	270,000.00
	12
	1,990,000.00
	4
	830,000.00

	2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุม
	104
	16,450,840.00
	105
	100,460,869.00
	31
	4,280,124.00


	ยุทธศาสตร์
	2552
	2553
	2554

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ

	3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
	52
	3,996,000.00
	44
	4,445,000.00
	20
	3,090,000.00

	4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	30
	6,755,000.00
	16
	1,805,000.00
	10
	505,000.00

	5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6
	150,000.00
	7
	250,000.00
	3
	90,000.00

	รวม
	196
	27,621,840.00
	184
	108,950,869.00
	68
	8,795,124.00


แผนภูมิประกอบการวางแผนงบประมาณ
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การเบิกจ่ายงบประมาณ


จ. การจัดทำงบประมาณ
                      ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ   เมื่อวันที่
 3  ตุลาคม  พ.ศ. 2552   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณ 4,182,436 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
	3
	175,000.00

	2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุม
	20
	1,265,604.00

	3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
	12
	1,679,400.00

	4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	12
	1,002,432.00

	5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	60,000.00

	รวม
	48
	4,182,436.00


แผนภูมิประกอบการจัดทำงบประมาณ
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งบประมาณ


ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
                        องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 39 โครงการ จำนวนเงิน 1,932,234 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 39 โครงการ จำนวนเงิน 1,932,234 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
	3
	151,312.00
	3
	151,312.00

	2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุม
	14
	992,090.00
	14
	992,090.00

	3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
	11
	391,400.00
	11
	391,400.00

	4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	10
	337,432.00
	10
	337,432.00

	5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	60,000.00
	1
	60,000.00

	รวม
	39
	1,932,234.00
	39
	1,932,234.00 
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แผนภูมิประกอบการใช้จ่ายงบประมาณ
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

	 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ 
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา

	1.
	1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
	สนับสนุนกลุ่มสตรีในการจัดงานต่างๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันสตรีสากล
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	20,000.00
	นางเสนอ ประทีปแก้ว
	04/03/2552

	2.
	
	สนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ฯลฯ ในการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	150,000.00
	126,312.00
	/ 2552
	13/02/2552

	3.
	
	อุดหนุนกิจกกรมแห่ หมรับเดือนสิบ
	รายได้อื่น ๆ
	5,000.00
	5,000.00
	ฎีกา 
654 / 52
	27/08/2552

	4.
	2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุม
	ปรับปรุงถนน ม.2 ถมหินคลุกตั้งแต่บ้านนางพริ้ม แก้วมาก -สายเหมืองน้ำ 3R
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	99,300.00
	99,000.00
	ศรียุภา 
หนูนคง 78/2552
	19/05/2552

	5.
	
	ปรับปรุงถนน ม.2 สายบ้านนายชิน
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	104,400.00
	102,190.00
	นายธวัตร์ สมัย 
06 /2552
	07/08/2552

	6.
	
	ปรับปรุงถนน ม.3 สายริมคลองขวาง
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	99,956.00
	99,000.00
	ศรียุภา
 หนูนคง
 9 / 2552
	19/05/2552


	7.
	
	ปรับปรุงถนน ม.8 จากบ้านนายจำปา - บ้านนายคะนอง
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	42,200.00
	42,000.00
	นายธวัตร์ สมัย 
71/2552
	13/05/2552

	8.
	
	ปรับปรุงถนน ม.9 สายบ้านดอนกลาง-เหมืองชลประทาน
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	50,167.00
	50,000.00
	นายธวัตร์ สมัย 
75/2552 
	14/05/2552

	9.
	
	ปรับปรุงถนน ม.9 สายจากปากทางโรงเรียนวัดเทพนิมิตร-วัดเทพนิมิตร
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	50,167.00
	50,000.00
	นายธวัตว์ สมัย 
76/2552
	18/11/2552

	10.
	
	ขุดคูส่งน้ำ ม.1 (ขุดใหม่) จากถนนซอยสมหมาย-ปั้มอรชร
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	27,940.00
	9,700.00
	นายคำนนท์ ป้องกัน 
90 / 2552
	15/07/2552

	11.
	
	ขุดลอก ม.5 จากรางน้ำชลประทาน-ท่อบ็อก บ้านนายเขียว
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	56,937.00
	56,900.00
	นายคำนนท์ ป้องกัน 97 / 2552
	28/07/2552

	12.
	
	ขุดลอกคูส่งน้ำ ม.7 จากบ้านนายมนูญ เพชรมาก-บ้านนายจรูญ ขาววงศ์
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	91,200.00
	91,000.00
	กำพลศักดิ์ 
67 / 2552
	23/04/2552

	13.
	
	ขอขยายเขตประปา จากเขตหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 5
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	33,300.00
	33,200.00
	นายคำนนทท์ ป้องกัน
 91 / 2552
	15/07/2552

	14.
	
	ขอขยายเขตประปา ม.6
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	24,900.00
	24,500.00
	นายคำนนท์ ป้องกัน 
89 / 2552
	15/07/2552

	15.
	
	ปรับปรุง ประปาแบบบาดาล ขนาดกลางทั้งระบบ ม.8 
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	168,200.00
	167,000.00
	อ.วิศวกรรมเชียรใหญ่ 
05 /2552
	21/07/2552

	16.
	
	ขยายเขตระบบประปา ม.10 จากบ้านนายวิชัย-บ้านนายเกลื้อม-นายเจริญ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	85,500.00
	84,600.00
	นายธวัตร์ สมัย
 99 / 2552
	28/07/2552

	17.
	
	ปรับปรุงถนนสาธารณะประโยชน์ หมู่ 1
	เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้
อื่น ๆ
	83,000.00
	83,000.00
	นายคำนนท์ ป้องกัน 
96 /2552
	28/07/2552

	18.
	3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
	ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่างๆ
	รายได้
อื่น ๆ
	30,000.00
	30,000.00
	ฎีกา 411 /52 
	07/05/2552

	19.
	
	อุดหนุนศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	66,200.00
	66,200.00
	ฎีกา 309/52
	25/03/2552

	20.
	
	มอบทุนเพื่อการดำรงชีวิต
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	56,000.00
	56,000.00
	โรงเรียน 
140  /  52 
	06/01/2552

	21.
	
	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันเด็ก
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000.00
	50,000.00
	โรงเรียน 
4 รร.
	06/01/2552

	22.
	
	อุดหนุนกิจกรรมกีฬาสี กรีฑา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	70,000.00
	70,000.00
	โรงเรียนบ้านปากเชียร
 ฏีกา 
620 / 2552
	10/08/2552

	23.
	
	อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	รายได้
อื่น ๆ
	5,000.00
	5,000.00
	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่
	25/11/2551

	24.
	
	จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค
	รายได้
อื่น ๆ
	87,800.00
	87,800.00
	ฎีกา 307/52
	25/03/2552

	25.
	
	อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
	รายได้
อื่น ๆ
	10,000.00
	10,000.00
	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่
	14/11/2551

	26.
	
	อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
	รายได้
อื่น ๆ
	5,000.00
	5,000.00
	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่
	25/11/2551

	27.
	
	เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียรใหญ่
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	3,000.00
	3,000.00
	ฎีกา 184/52
	27/01/2552


	28.
	
	โครงการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
	รายได้
อื่น ๆ
	8,400.00
	8,400.00
	ฎีกา 326/52
	27/03/2552

	29.
	4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	จัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์สำนักงาน เช่นมอเตอร์ไซด์,ตู้,โต๊ะ,คอมพิวเตอร์,เครื่องดับเพลิง ฯลฯ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	34,000.00
	34,000.00
	บริษัท วิสัย (1999) จำกัด 06 / 2552
	03/11/2551

	30.
	
	จัดซื้อถังขยะ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	72,000.00
	72,000.00
	บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด 12/2552
	30/01/2552

	31.
	
	จัดทำประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และรางวัลการชำระภาษี
	รายได้
อื่น ๆ
	10,000.00
	10,000.00
	ฎีกา 364/52
	08/04/2552

	32.
	
	ซ่อมแซม ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	25,740.00
	25,740.00
	ฎีกา 
632 / 2552
	03/08/2552

	33.
	
	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00
	25,000.00
	01 / 2552
	17/06/2552

	34.
	
	จ้างเหมาในการจัดทำปฏิทิน
	รายได้
อื่น ๆ
	30,000.00
	30,000.00
	บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด 05/2552
	02/12/2551

	35.
	
	จ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
	รายได้
อื่น ๆ
	87,072.00
	87,072.00
	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
	03/03/2552


	36.
	
	ค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีด
	รายได้อื่น ๆ
	11,500.00
	11,500.00
	ฎีกา 215/52
	13/02/2552

	37.
	
	ค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บ จปฐ.และบันทึกข้อมูล จปฐ.
	รายได้อื่น ๆ
	12,120.00
	12,120.00
	ฎีกา 282/52
	11/03/2552

	38.
	
	ค่าติดตั้งระบบต่อพ่วงอินเตอร์เนต (ระบบ LAN)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000.00
	30,000.00
	ฎีกา 482/52
	10/06/2552

	39.
	5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	จัดเก็บขยะมูลฝอยทั้ง 10 หมู่บ้าน
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
	60,000.00
	60,000.00
	2552
	01/10/2551


ช. ผลการดำเนินงาน
                        องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2552 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังกล่าวข้างต้น
         ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียกท้องลำเจียกทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
                           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
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                         ( นายจรูญ    ชัยชุมพล )
                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
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